UMOWA Nr

zawarta w dniu …………………… r. w Tuszowie Narodowym pomiędzy:

Gminą Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225, NIP 817-198-47-40, Regon 690581933 zwaną dalej w tekście „ ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez:

mgr Andrzej Głaz - Wójt Gminy Tuszów Narodowy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Bronisława Zięba

a firmą: ……………… adres: …………………… NIP ………………, zwaną dalej w tekście umowy „WYKONAWCĄ" o następującej treści:

§1

1.ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

Wykonanie 2 studni wspomagających na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Jaślany wg zatwierdzonego projektu prac geologicznych, w zakresie: 
- wykonanie 2 odwiertów studziennych w średnicy 20 cali o głębokości 16 m każdy;
- pompowanie oczyszczające i pomiarowe trzema stopniami depresji;

- pobór prób wody do analiz;

- inwentaryzacja geodezyjna;
- przepompowanie 3 istniejących studni w celu ustalenia ich wydajności; 
- opracowanie dokumentacji geologicznej;

- określenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia;

- geologiczny projekt powykonawczy.
Prace geologiczne i pomiarowe należy wykonać zgodnie z

- Szczegółowy zakres, rodzaj, harmonogram, przestrzeń projektowanych robót geologicznych oraz przedsięwzięć koniecznych ze względu na ochronę środowiska zawiera projekt prac geologicznych.

- Wyniki prac geologicznych należy przedstawić w kolejnym dodatku do pierwotnej dokumentacji hydrogeologicznej

§2

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami uregulowaniami prawnymi, w tym w szczególności zgodnie z prawem geologicznym ustawa Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).

- Zaproponowane przez wykonawcę do zastosowania materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane.

§3

Ustala się następujące termony realizacji prac objętych przedmiotem niniejszej umowy;

- termin rozpoczęcia - z dniem 26 lipca 2018 r.

- termin zakończenia –  z dniem 24 sierpnia 2018 r.

§4

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy określonego w §1 wynagrodzenie w kwocie:………………… zł netto (słownie………..),  podatek od towarów i usług (VAT %) w kwocie –  4 zł (słownie:…………….), kwotę brutto: …………..zł, ( słownie……………..).

2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po spisaniu protokołu przekazania przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia przez WYKONAWCĘ faktury ZAMAWIAJĄCEMU.

3. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty poniesione przez WYKONAWCĘ z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§5

1.ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do występowania w jego imieniu, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, przed organami administracji państwowej samorządowej oraz właściwymi podmiotami gospodarczymi.

2.W zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w formie prawem wymaganej.

§6

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, kiedy prace geologiczne oraz pomiarowe miały zostać wykonane,

b) za zwłokę w usunięciu wad będących przedmiotem umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, 
w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% wynagrodzenia netto za przedmiot zamówienia.

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7

1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za wszystkie wady przedmiotu zamówienia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dokumentacji projektowej, to ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru do czasu ich usunięcia.

3.  WYKONAWCA usunie wady w terminie 21 dni, chyba, że strony postanowią inaczej.

4. Terminem zakończenia prac geologicznych oraz pomiarowych będzie termin usunięcia wad utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z przedmiotu zamówienia.

§8

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, natomiast w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku  z  realizacją niniejszego  przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§9

Do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest Sąd właściwy dla miejsca wykonywania przedmiotu umowy.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§11

WYKONAWCA wyraża zgodę  na  przechowywanie   i   przetwarzanie   swoich   danych osobowych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Otrzymane informacje nie zostaną udostępniane innym firmom bądź osobom trzecim, jednocześnie WYKONAWCA ma prawo do wglądu
 i poprawienia swoich danych osobowych.

.......................................................	..............................................

ZAMAWIAJĄCY	    WYKONAWCA